План действий по созданию, запуску и первичной раскрутке интернет‑ресурса для производителя садовой плитки из вторичного пластика

Этап 1. Подготовительный (1–2 недели)

Сбор информации от заказчика:

уточнить ассортимент продукции, цены, условия доставки и оплаты;

получить фотографии товаров высокого качества, описание технологий производства (акцент на экологичность);

зафиксировать контактные данные (телефон, e‑mail, адрес офлайн‑точки);

определить целевую аудиторию (частные домовладельцы, ландшафтные дизайнеры, строительные компании и т. д.);

выявить уникальные торговые предложения (УТП): экологичность, прочность, цена, дизайн и т. п.

Анализ конкурентов:

изучить сайты аналогичных производителей в регионе;

выделить сильные и слабые стороны их ресурсов;

определить популярные каналы привлечения клиентов.

Постановка целей и KPI:

сформулировать цель (например, «получить 20 заявок в месяц»);

установить измеримые показатели успеха (количество визитов, заявок, конверсия).

Составление технического задания (ТЗ):

описать структуру сайта (главная, каталог, о компании, контакты и т. д.);

указать требования к дизайну (стиль, цвета, шрифты);

прописать функциональные элементы (форма заявки, калькулятор стоимости, карта проезда).

Этап 2. Создание сайта (2–4 недели)

Выбор платформы:

рассмотреть варианты: конструктор сайтов (Tilda, Wix), CMS (WordPress, 1С‑Битрикс);

обосновать выбор заказчику простыми словами (удобство, стоимость, возможности).

Разработка дизайна:

создать макет главной страницы и основных разделов;

согласовать дизайн с заказчиком.

Наполнение контентом:

разместить тексты (описание продукции, преимущества, процесс заказа);

загрузить фотографии товаров и производства;

добавить информацию об офлайн‑точке (адрес, график работы, схема проезда).

Техническая реализация:

настроить форму обратной связи и онлайн‑заявки;

интегрировать карту с отметкой местоположения офлайн‑точки (Google Maps или Яндекс Карты);

подключить аналитические инструменты (Яндекс Метрика, Google Analytics);

обеспечить адаптивность под мобильные устройства.

Тестирование:

проверить работоспособность всех элементов;

протестировать формы отправки заявок;

убедиться в корректном отображении на разных устройствах.

Запуск сайта:

перенести сайт на основной домен;

уведомить заказчика о готовности ресурса.

Этап 3. Первичная раскрутка (первые 2 месяца)

Базовая SEO‑оптимизация:

подобрать ключевые слова (например, «садовая плитка из пластика», «экологичная тротуарная плитка»);

оптимизировать метатеги (title, description) для каждой страницы;

прописать alt‑теги для изображений;

создать файл robots.txt и карту сайта (sitemap.xml).

Регистрация в поисковых системах и справочниках:

добавить сайт в Яндекс Вебмастер и Google Search Console;

зарегистрировать офлайн‑точку в Яндекс Картах и Google Мой бизнес (указать адрес, телефон, часы работы, фото).

Настройка контекстной рекламы:

запустить кампании в Яндекс Директе и Google Ads;

нацелить рекламу на регион присутствия офлайн‑точки;

использовать ключевые фразы, связанные с продукцией;

отслеживать эффективность и корректировать ставки.

Продвижение в социальных сетях:

создать страницы в VK, Telegram, возможно — в Дзен;

публиковать контент: фото продукции, отзывы клиентов, советы по укладке плитки;

запускать таргетированную рекламу на целевую аудиторию.

Локальное продвижение:

разместить объявления на региональных площадках (Авито, Юла);

участвовать в местных форумах и сообществах (обсуждения благоустройства, экологии);

сотрудничать с ландшафтными дизайнерами и строительными фирмами (партнёрские предложения).

Работа с отзывами:

попросить первых клиентов оставить отзывы на Яндекс Картах, Google и сайте;

оперативно отвечать на отзывы (положительные и отрицательные).

Email‑маркетинг:

собрать базу e‑mail адресов (через форму подписки на сайте);

отправлять рассылки с новостями, акциями, полезными материалами.

Этап 4. Мониторинг и корректировка (постоянно)

Анализ статистики:

еженедельно проверять данные Яндекс Метрики и Google Analytics (визиты, источники трафика, конверсии);

оценивать эффективность рекламных кампаний.

Корректировка стратегии:

отключать неэффективные рекламные объявления;

усиливать каналы, дающие лучший результат;

обновлять контент на сайте (добавлять новые товары, статьи).

Обратная связь с заказчиком:

ежемесячно предоставлять отчёт о проделанной работе;

обсуждать дальнейшие шаги по развитию ресурса.

Итоговый результат:

работающий сайт с каталогом продукции и формой заявки;

присутствие в поисковых системах и локальных справочниках;

стабильный поток целевых посетителей из интернета;

первые заявки от новых клиентов.